# Cenová kalkulace modernizace výtahu TOV250/0,7 s opravenou kabinou

s frekvenčním měničem a automatickými kabinovými dveřmi

Popis:

Výtahový rozvaděč bude vyměněn za panel řídící jednotky BETA Control s frekvenčním měničem FUJI a veškerými zabezpečovacími prvky.Tato výměna zabezpečí přesné dojezdy s přesností 5 mm a hlavně plynulé rozjezdy a dojezdy výtahů,paměťové signalizace s potvrzením volby.Bude zhotovena nová magnetická dráha,tlačítka přivolávačů nahrazena za Antivandal,Dodány  budou závěsní kabely ,výměna koncových a dalších spínačů.Kabina bude zpevněna a zabudovány automatické dveře v provedení nerez.Tato modernizace je nastavena tak,aby byly odstraněny nebezpečné rizika provozu výtahů dle EN.-80-81 s výhledem bez dalších investic 20 let.                Prac. úkon                            cena materiálu               práce                   celkem

## Výměna tlač.přivolávačů

a tlač.tabla v kabině,el.instalace 21650                       2500                    24150

včetně poloh.displeje, indikace otvír.pásma

Montáž magnetické dráhy            3360                       2240                      5600

Zhotovení poloh. signalizace

repas. dveřních spínačů

a odklonové křivky,                      3000                       3180                      6180

Montáž zavíračů šachetních dveří Dorma 7 ks                                        5000

Montáž modulu otvíracího pásma

Indop a poloh.signalizace

montáž a demontáž výtah.

rozvaděče včetně nastavení

řídící a frekvenční jednotky        63200                     6600                     69800

Montáž automatických kab.

dveří v provedení nerez              49500                     4450                     53950

Nalepení samozhášecího zátěžového koberce

včetně vybavení zrcadlem a výměny podlahové

krytiny v kabině /subdodavatel/                                                               6600

montáž revizní jízdy na kabinu, osvětlení strojovny

nové kabely v šachtě                                                                               13500

Vybavení výtahu nouzovým         2450                     1200                        3650

osvětlením se zdrojem                                                                            ----------                                                                                    celkem  modernizace  bez 9% DPH                                                     190430,-Kč

Na modernizaci je záruka 3 roky.Zhotovil:Kuňák-LESO  9/2008 m.776380385

Modernizace bude trvat max.5 prac.dnů. / většinou pouze dopoledne 8-16hod/